Приложение № 1

к постановлению администрации

Партизанского городского округа

от  22.04.2021 г.   №  609-па

«Приложение № 1

к муниципальной программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,

проживающих на территории Партизанского городского округа» на

2019-2025 годы», утвержденной постановлением администрации

Партизанского городского округа  от 28 августа 2019 г. № 1664-па

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу

в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации

| N п/п |  | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года |  | Планируемая дата окончания переселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год | дата | площадь, кв. м | количество человек | дата |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| По программе переселения 2019 - 2025 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: |  |  |  | х | х | 5 851,60 | 281,0 | х |
| Итого по Партизанскому городскому округу |  |  |  | х | х | 5 851,60 | 281,0 | х |
| 1 | Партизанский ГО |  | ул. Партизанская, дом 91 | 1930 | 19.04.2013 г. | 1 227,40 | 45 | 31.12.2023 |
| 2 | Партизанский ГО |  | с. Углекаменск, ул. Советская, дом 36 | 1950 | 19.04.2013 г. | 521,5 | 20 | 31.12.2021 |
| 3 | Партизанский ГО |  | ул. 25 лет Октября, дом 22 | 1937 | 16.05.2014 г. | 110,70 | 9 | 31.12.2022 |
| 4 | Партизанский ГО |  | ул. Чкалова, дом 5 | 1952 | 01.06.2014 г. | 279,4 | 13 | 31.12.2022 |
| 5 | Партизанский ГО |  | ул. Мирошниченко, дом 13 | 1939 | 13.02.2015 г. | 479,5 | 25 | 31.12.2023 |
| 6 | Партизанский ГО |  | ул. Короткая, дом 8 | 1960 | 30.09.2015 г. | 150,4 | 11 | 31.12.2022 |
| 7 | Партизанский ГО |  | ул. Чкалова, дом 15 | 1951 | 09.02.2016 г. | 214,60 | 9 | 31.12.2022 |
| 8 | Партизанский ГО |  | с. Авангард, ул. Кирова, дом 17а | 1959 | 26.02.2016 г. | 41,7 | 2 | 31.12.2022 |
| 9 | Партизанский ГО |  | ул. Смена, дом 1 | 1960 | 15.07.2016 г. | 221,40 | 20 | 31.08.2022 |
| 10 | Партизанский ГО |  | с.Углекаменск, пер. Больничный, дом 1 | 1954 | 20.07.2016 г. | 201,0 | 7 | 31.12.2022 |
| 11 | Партизанский ГО |  | ул. Мирошниченко, дом 19 | 1940 | 27.07.2016 г. | 227,8 | 25 | 31.12.2023 |
| 12 | Партизанский ГО |  | ул. Чкалова, дом 12 | 1952 | 17.08.2016 г. | 363,3 | 13 | 31.12.2022 |
| 13 | Партизанский ГО |  | ул. Короткая, дом 5 | 1958 | 17.08.2016 г. | 173,0 | 7 | 31.12.2022 |
| 14 | Партизанский ГО |  | ул. Мирошниченко, дом 9 | 1940 | 31.08.2016 г. | 511,9 | 14 | 31.12.2022 |
| 15 | Партизанский ГО |  | ул. 25 лет Октября, дом 17 | 1930 | 22.09.2016 г. | 186,8 | 10 | 31.12.2022 |
| 16 | Партизанский ГО |  | ул. Партизанская, дом 79 | 1932 | 19.10.2016 г. | 575,50 | 32 | 31.12.2022 |
| 17 | Партизанский ГО |  | ул. Свердлова, дом 8 | 1951 | 01.12.2016 г. | 365,6 | 19 | 31.08.2023.». |