О Т Ч Е Т

о выполнении муниципальной программы «Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории Партизанского городского округа» на 2017 – 2021 годы» за  2021 год

На выполнение мероприятий муниципальной программы «Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности территории Партизанского  городского округа» (далее – Программа) в 2021 году было израсходовано 10 484,35 тысяч рублей (предусмотрено Программой – 10 485,815 тыс. рублей.)  Освоение средств по программе составило 99,98 %.

По основному мероприятию 1 «Предотвращение негативного воздействия вод (в том числе шахтовых) на территории Партизанского городского округа» было израсходовано 9 043,500 тысяч рублей (предусмотрено Программой – 9 045,0315  тыс. рублей.  Освоение средств по данному мероприятию составило 99,98 %.

Было реализовано  мероприятие:

- мероприятие 1.1. «Эксплуатация и обеспечение функционирования водоотливного комплекса на горном отводе шахты «Нагорная» и очистных сооружений шахты «Углекаменская» - израсходовано 6 534,500 тыс.руб. За данные средства осуществлялась эксплуатация водоотливного комплекса шахты «Нагорная» и очистных сооружений шахты «Углекаменская», что позволило обеспечить проектный уровень шахтных вод как в водопонизительных скважинах, так и на фланге депрессионной воронки, предотвратить подтопление шахтными водами зданий и сооружений, расположенных на горном отводе шахты «Нагорная», снизить загрязнение шахтными водами поверхностных водных объектов.

- мероприятие 1.3  «Определение границ зон затопления, подтопления на территории населенных пунктов Партизанского городского округа» - израсходовано 2 509,00 тыс. руб. на оплату работы по проведению изыскательских работ по определению границ зон затопления, подтопления на территории населенных пунктов Партизанского городского округа, с целью последующего отображения этих границ  (территорий с особыми условиями использования) в документах территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий Партизанского городского округа, имея ввиду установление возможности безопасного освоения таких территорий для целей застройки объектами капитального строительства.

По основному мероприятию 2 «Охрана городских лесов» было израсходовано 1 370,85 тыс. руб. (предусмотрено Программой – 1 370,85 тыс. рублей.  Освоение средств по данному мероприятию составило 100 %.

Были реализованы мероприятия:

- мероприятие 2.1. «Предупреждение и борьба с лесными пожарами в городских лесах» - израсходовано 189,85 тыс. руб. (предусмотрено Программой 189,85 тыс. руб.), из них 179,85 тыс. руб. было израсходовано на тушение пожаров в городских лесах (предусмотрено Программой – 179,85 тыс. руб.) и 10 тыс.руб. - на изготовление баннеров по противопожарной тематике (предусмотрено Программой –10 тыс. руб.). Освоение средств по данному мероприятию программы составило 100 %. Всего в городских лесах потушено 7 лесных пожаров, площадь тушения составила 10,9 га. Изготовлено 16  шт. баннеров общей площадью 12,626 м2, которые размещались на прилегающих к лесам улицах городского округа, в весенний и осенний пожароопасные периоды. Проведение данных мероприятий позволило удержать под контролем ситуацию с лесными пожарами, предотвратить их распространение на большие площади, не допустить причинение ущерба лесам, а также имуществу жителей городского округа.

- мероприятие 2.2. «Исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере лесных отношений»

2.2.1. По мероприятию «Проведение лесоустройства городских лесов и разработка лесохозяйственного регламента Партизанского городского лесничества» (1 181,00 тыс. руб.) исполнение составляет 100 %. Выполнены  работы по лесоустройству городских лесов и разработке лесохозяйственного регламента Партизанского городского лесничества во исполнение решения Партизанского городского суда  от 13 мая 2016 года по делу № 2-828/2016, и/п 23505/16/25010. По результатам аукциона 12 октября 2020 года был заключен муниципальный контракт с двухгодичным сроком выполнения.

По основному мероприятию 3 «Формирование экологической культуры и повышение уровня экологического образования населения Партизанского городского округа» было израсходовано 70 тысяч рублей (предусмотрено Программой – 70 тыс. рублей). Освоение средств по данному мероприятию составило 100 %. В 2021 году  было изготовлено 18 баннеров по экологической тематике общей площадью 28,756 м2, которые размещались на автобусных павильонах и улицах города Партизанска и сел, в местах размещения несанкционированных свалок, в лесных массивах Партизанского городского округа, в школах городского округа.

В 2021 году приобретены хозяйственные товары, хозяйственный инвентарь и призы для конкурсов экологической направленности. В том  числе  проведена городская акция по уборке ни за кем не закрепленных общественных территорий «Чистый город своими руками» (убрано около 40 га городских территорий, вывезено 46,8 куб. м. мусора). Проведен конкурс видеороликов по экологической тематике (приняло участие 5 участников).

Организовано участие населения Партизанского городского округа во Всероссийской акции «Вода России» (приняли участие трудовые коллективы Партизанской ГРЭС, Партизанского пивзавода, волонтерские отряды Партизанского филиала КГБПОУ «Владивостокский базовый медицинский колледж», инициативные группы граждан в с. Тигровой, Бровничи, Авангард, Углекаменск). Проведены: городской конкурс видеороликов по экологической тематике и конкурс публикаций в Инстаграм «Пять привычек жителей города Партизанска, которые сделают наш город чистым». Участники награждены призами.

Проведение мероприятий экологической направленности позволило привлечь внимание жителей городского округа к решению экологических проблем, способствовало формированию у них правильных навыков обращения с бытовыми отходами и др.

Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы составляет 99,98 %, что свидетельствует об эффективности реализации муниципальной программы и необходимости ее дальнейшей реализации.

_______________